## Slide 1
AI 업무 자동화
도입 제안서
2027년 1월
업무혁신팀
업무혁신팀 | 실습용 가상 사례
2027.01 / 01
Notes: 실습용 가상 기업의 업무 자동화 도입 제안서입니다. 모든 수치·인터뷰·화면은 디자인 분석을 위한 예시이며 실제 성과가 아닙니다.

## Slide 2
반복 업무를
숫자로 보다
주간 보고 업무의 현재 상태와
시험 운영 목표를 정리했습니다.
모든 수치는 실습용 가상 값이며,
도입 효과는 적용 후 검증합니다.
120
월간 보고 자료
취합 건수
현재 소요 시간
주간 보고 1회
시험 운영 기간
실제 업무 검증
시간 단축 목표
검수 시간 포함
4h
4주
30%
업무혁신팀 | 실습용 가상 사례
2027.01 / 02
Notes: 실습용 가상 기업의 업무 자동화 도입 제안서입니다. 모든 수치·인터뷰·화면은 디자인 분석을 위한 예시이며 실제 성과가 아닙니다.

## Slide 3
업무 현장에서
발견한
여섯 가지 문제
01 자료 분산
메일과 폴더에 자료가 나뉘어
최신 파일을 찾는 데
시간이 걸립니다.
03 반복 입력
같은 수치를 여러 문서에
옮겨 적으며 누락과
오입력이 발생합니다.
05 수정 반복
기준이 달라 보고서를
여러 번 수정합니다.
02 양식 불일치
담당자마다 다른 양식을 써
비교와 집계에
추가 작업이 필요합니다.
04 근거 누락
요약한 수치의 원문과
출처를 다시 찾기
어렵습니다.
06 승인 지연
확인 담당자와
승인 시점이 불명확합니다.
업무혁신팀 | 실습용 가상 사례
2027.01 / 03
Notes: 실습용 가상 기업의 업무 자동화 도입 제안서입니다. 모든 수치·인터뷰·화면은 디자인 분석을 위한 예시이며 실제 성과가 아닙니다.

## Slide 4
먼저 바꿀
세 가지 업무
01 자료 취합
지정 폴더의 파일을 모으고
필수 항목과 누락 자료를 확인합니다.
02 보고서 초안
공통 양식에 맞춰 수치를 집계하고
근거가 연결된 보고서 초안을 만듭니다.
03 검토와 승인
사람이 예외 사항과 해석을 검토한 뒤
승인된 결과만 공유합니다.
업무혁신팀 | 실습용 가상 사례
2027.01 / 04
Notes: 실습용 가상 기업의 업무 자동화 도입 제안서입니다. 모든 수치·인터뷰·화면은 디자인 분석을 위한 예시이며 실제 성과가 아닙니다.

## Slide 5
시험 운영의
핵심 목표
30%
주간 보고
소요 시간 단축
현재 4시간인 보고 업무를
2.8시간 이내로 줄이는 것이
목표입니다. 자료 취합부터
최종 검수까지 함께 측정합니다.
실습용 목표 · 실제 성과 아님
업무혁신팀 | 실습용 가상 사례
2027.01 / 05
Notes: 실습용 가상 기업의 업무 자동화 도입 제안서입니다. 모든 수치·인터뷰·화면은 디자인 분석을 위한 예시이며 실제 성과가 아닙니다.

## Slide 6
“자료를 찾고 옮기는
시간을 줄이고,
판단이 필요한 일에
집중하고 싶습니다.”
운영 담당자 관점 · 가상 인터뷰
업무혁신팀 | 실습용 가상 사례
2027.01 / 06
Notes: 실습용 가상 기업의 업무 자동화 도입 제안서입니다. 모든 수치·인터뷰·화면은 디자인 분석을 위한 예시이며 실제 성과가 아닙니다.

## Slide 7
자동화 설계의
핵심 원칙
AI는 정해진 기준으로 자료를
처리하고 초안을 작성합니다.
사람은 예외를 판단하고
공유 전 결과를 승인합니다.
반복 처리는 AI가,
최종 판단은 사람이.
업무혁신팀 | 실습용 가상 사례
2027.01 / 07
Notes: 실습용 가상 기업의 업무 자동화 도입 제안서입니다. 모든 수치·인터뷰·화면은 디자인 분석을 위한 예시이며 실제 성과가 아닙니다.

## Slide 8
4주 시험 운영
세 단계 실행 전략
01 기준 정리
1주차
입력 자료와 공통 양식을 정하고
처리 기준·예외·승인자를 확정합니다.
산출물 업무 지시서
02 제작과 검증
2~3주차
취합과 초안 작성을 연결합니다.
정상·누락·오류 자료로 시험합니다.
산출물 자동화 도구·검증 기록
03 적용과 개선
4주차
제한된 업무에 적용한 뒤
소요 시간과 수정 건수를 비교합니다.
산출물 운영 결과·개선안
업무혁신팀 | 실습용 가상 사례
2027.01 / 08
Notes: 실습용 가상 기업의 업무 자동화 도입 제안서입니다. 모든 수치·인터뷰·화면은 디자인 분석을 위한 예시이며 실제 성과가 아닙니다.

## Slide 9
업무 상태를
한눈에 보는
운영 화면
파일 접수부터 결과 승인까지
한 화면에서 확인합니다.
누락 자료와 검토 대상을
먼저 보여주는 구조입니다.
화면은 제안용 예시입니다.
업무혁신팀 | 실습용 가상 사례
2027.01 / 09
업무 자동화 / 주간 보고
접수 자료
12건
검토 필요
2건
승인 완료
10건
최근 처리 내역
영업 실적 취합
완료
고객 문의 정리
검토 필요
주간 보고 초안
승인 대기
Notes: 실습용 가상 기업의 업무 자동화 도입 제안서입니다. 모든 수치·인터뷰·화면은 디자인 분석을 위한 예시이며 실제 성과가 아닙니다.

## Slide 10
승인 전 마지막 확인
근거와 예외를 함께 검토합니다
업무혁신팀 | 실습용 가상 사례
2027.01 / 10
주간 보고 검토 / 2027년 1월 1주
검토 항목
확인 상태
원문 수치와 집계 결과 대조
확인 완료
누락 자료와 예외 처리
2건 확인 필요
해석과 제안의 적절성
담당자 검토
최종 공유 대상과 범위
승인 대기
검토 후 승인
Notes: 실습용 가상 기업의 업무 자동화 도입 제안서입니다. 모든 수치·인터뷰·화면은 디자인 분석을 위한 예시이며 실제 성과가 아닙니다.